Аналитическая справка

об итогах реализации Федеральной адресной инвестиционной программе

за I квартал 2019 года

Отчет о ходе реализации ФАИП должен содержать информацию обо всех объектах федеральной собственности, объектах собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, дочерних обществ таких юридических лиц, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, дочерних обществ юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, и объектах и мероприятиях региональной 
и муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, включенных в ФАИП, с учетом изменений, внесенных в установленном порядке, на конец отчетного периода.

Главные распорядители представляют в бумажном виде единый комплект отчетности по предусмотренному на текущий финансовый год объему бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (с учетом внесенных изменений)                  по состоянию на конец отчетного периода. Не допускается представление отдельных отчетов о ходе реализации ФАИП за 1 квартала 2019 года от структурных подразделений (департаментов, управлений, служб) главного распорядителя.

Представляемая отчетность должна содержать информацию обо всех объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества (далее – объекты), предусмотренных к реализации                     в рамках ФАИП, в соответствии с утвержденными изменениями по состоянию на конец               1 квартала 2019 года.

В рамках отчетности в Минэкономразвития России представляется информация 
о ходе строительства объектов, включенных в ФАИП, без учета объектов, входящих 
в государственный оборонный заказ, а также информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем военнослужащих и иных категорий лиц по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе сведения 
о которых составляют государственную тайну (с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне).

Аналитическая записка о ходе реализации ФАИП составляется в произвольной форме в формате Microsoft Word, в том числе по ФЦП и по объектам, не включенным                  в ФЦП.

В аналитической записке необходимо:

перечислить все объекты, введенные в эксплуатацию в течение 2018 года. При этом необходимо отразить качественные и количественные результаты ввода объектов 
в эксплуатацию, к примеру, указать, сколько получено новых рабочих мест, сколько граждан обеспечено жилыми помещениями и местами в общежитиях, на сколько увеличилась обеспеченность населения объектами культуры, спорта, образования 
и здравоохранения, на сколько увеличилась протяженность дорог и тому подобное;

если подлежащие к вводу в 2018 году объекты в установленные сроки введены не были, необходимо указать объективные причины отсутствия ввода, перечислить меры, принимаемые для обеспечения ввода объектов, а также отметить, когда предполагается осуществить ввод указанных объектов;

по всем объектам, финансирование которых в 2018 году не было открыто, необходимо указать объективные причины отсутствия финансирования, а также указать, какие решения были приняты в отношении данных объектов;

также необходимо перечислить все объекты, по которым по состоянию на конец года не были проведены конкурсы и заключены государственные контракты, указать, какие решения были приняты в отношении данных объектов;

в случае, если предусмотренные в 2018 году средства не были освоены полностью, также необходимо указать объективные причины проблемных ситуаций, а также указать, что предполагается делать с неиспользованным остатком бюджетных ассигнований;

по объектам собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, финансирование которых за счет средств соответствующих бюджетов в отчетном году было осуществлено не в полном объеме, также необходимо представить информацию о причинах неполного финансирования и о мерах, принимаемых для их устранения, а также о негативных последствиях и рисках, возникающих в этой связи;

необходимо указать, какой объем средств, неиспользованных в отчетном году, 
и по каким объектам был перенесен на последующие годы на те же цели;

отметить, какой объем средств не был использован в отчетном году в результате экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам торгов при заключении договоров и контрактов;

представить краткий анализ хода строительства и финансирования важнейших (наиболее крупных, значимых) объектов, ввод которых в эксплуатацию в 2018 году предусмотрен не был,  в порядке их следования, установленном в электронном виде;

отразить объем дебиторской задолженности, сложившейся по объектам, а также причины ее образования и меры, предпринимаемые ГРБС для сокращения ее объема.

Также в аналитической записке необходимо представить информацию 
об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен 
в 2018 году, но не был осуществлен как в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в отчетном финансовом году, так и в течение 2019 года, а также ввод которых был осуществлен в отчетном периоде, но отчет ранее не был представлен, 
с описанием текущего состояния данных объектов (при наличии у ГРБС таких объектов).

Руководитель, ответственный

Ответственный за предоставление отчетности                       ______________    ФИО